▌ HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Autor | Principais Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/09/2026 | Ozéias Tavares | Criação do Documento |

▌ SUMÁRIO

| Nº | Seção | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | OBJETIVO | 2 |
| 2 | FLUXO FUNCIONAL | 2 |
| 3 | REGRAS DE NEGÓCIO | 3 |
| 4 | FORA DA CUSTOMIZAÇÃO | 4 |
| 5 | CUSTOS | 5 |
| 6 | ESCOPO | 5 |
| 7 | TEMPO DE DESENVOLVIMENTO | 6 |
| 8 | RESTRIÇÕES | 6 |
| 9 | RISCOS | 6 |
| 10 | APROVAÇÕES | 6 |

Documento funcional elaborado a partir do fluxo atual do Envio de Contas e das validações realizadas com a área usuária.

▌ 1. OBJETIVO

Complementar o processo de Envio de Contas do Portal Conexão para que, após a aprovação de uma conta, o sistema crie automaticamente no Oracle a Requisição e a Ordem de Compra (OC) correspondentes, mantendo os dois documentos vinculados e eliminando a necessidade de abertura manual da Requisição pela área responsável.

A melhoria deverá atender as categorias de Consumo, Taxa de Lixo e Multa/Juros, respeitando a composição de cada conta. O Portal deverá armazenar os números retornados pelo Oracle e disponibilizá-los no Histórico de Contas, garantindo rastreabilidade entre a conta aprovada, sua Requisição e a respectiva OC.

Para o usuário do Conexão, a criação de Requisição e OC deve ocorrer dentro do mesmo processamento de aprovação, sem necessidade de uma etapa manual adicional entre os dois documentos.

▌ 2. FLUXO FUNCIONAL

Resumo do fluxo ponta a ponta (alto nível):

a) A loja envia a conta pelo processo atual de Envio de Contas no Portal Conexão e a área responsável realiza a análise e aprovação conforme regras já existentes.

b) Ao aprovar a conta, o Conexão identifica a loja, a composição da conta e as linhas/categorias que deverão ser enviadas ao Oracle.

c) O sistema cria automaticamente uma única Requisição no Oracle para a conta aprovada, vinculada à loja e contendo uma linha para cada componente aplicável (Consumo, Taxa de Lixo e/ou Multa/Juros).

d) O Conexão recebe e grava o número da Requisição criada.

e) No mesmo processamento, o sistema cria a Ordem de Compra utilizando a Requisição recém-criada como origem, herdando as linhas e mantendo o vínculo sistêmico entre os dois documentos.

f) O Conexão recebe e grava o número da OC criada.

g) Os números da Requisição e da OC ficam disponíveis para consulta no Histórico de Contas.

h) Nos casos em que Multa/Juros exigir solicitação de verba ao Financeiro, o envio dessa solicitação permanece manual nesta fase, utilizando o número da Requisição criada automaticamente.

▌ 3. REGRAS DE NEGÓCIO

3.1 Gatilho da automação após aprovação

O processo automático deverá ser iniciado quando a conta for aprovada no fluxo atual do Envio de Contas. A melhoria não altera as etapas anteriores de envio, análise ou aprovação; ela complementa o processamento executado após a aprovação.

3.2 Requisição obrigatória para todas as contas

Toda conta aprovada deverá possuir uma Requisição no Oracle, independentemente da categoria. A regra se aplica a Consumo, Taxa de Lixo e Multa/Juros. A existência de verba previamente provisionada não elimina a necessidade de geração da Requisição.

3.3 Uma Requisição por conta aprovada

Cada conta aprovada deverá gerar uma única Requisição. Quando a conta possuir mais de um componente, os componentes deverão ser representados como linhas distintas dentro da mesma Requisição, evitando a criação de uma Requisição separada por categoria.

3.4 Composição das linhas da Requisição

A Requisição deverá refletir a composição da conta aprovada. Exemplo: uma conta com Consumo e Multa/Juros deverá gerar uma Requisição com duas linhas; uma conta com Consumo, Taxa de Lixo e Multa/Juros deverá gerar uma Requisição com três linhas. Cada linha deverá utilizar o valor e os parâmetros correspondentes ao item da conta.

3.5 Identificação da loja

A Requisição deverá ser criada para a mesma loja da conta aprovada. A identificação da loja deve ocorrer antes da composição das linhas, preservando a mesma referência utilizada atualmente no processo manual realizado no Oracle.

3.6 Códigos, valores e centro de custo

Os códigos de item, valores, centro de custo e demais informações necessárias à Requisição deverão ser obtidos a partir dos dados da conta e dos mapeamentos já utilizados no processo de integração/criação da OC. Para cada linha, o valor enviado deverá corresponder ao respectivo componente da conta.

3.7 Criação da OC a partir da Requisição

A Ordem de Compra deverá ser criada utilizando obrigatoriamente a Requisição gerada para aquela mesma conta. O sistema não poderá associar a OC a outra Requisição apenas por possuir valores ou linhas equivalentes. A OC deverá herdar as linhas da Requisição e permanecer vinculada ao respectivo número no Oracle.

3.8 Criação no mesmo processamento

Para o usuário, a criação da Requisição e da OC deverá ocorrer na mesma ação de aprovação. Internamente, o sistema deverá obter o número da Requisição e utilizá-lo para a criação vinculada da OC, sem exigir nova ação manual no Conexão.

3.9 Persistência dos identificadores

O Conexão deverá armazenar, no registro da conta, o número da Requisição e o número da OC retornados pelo Oracle. Esses identificadores deverão permanecer disponíveis para consulta e rastreabilidade do processo.

3.10 Histórico de Contas - nova coluna Nº Requisição

Na tela Histórico de Contas deverá ser adicionada a coluna “Nº Requisição”, posicionada imediatamente antes da coluna “Nº OC”. A estrutura da grade deverá seguir a ordem: Data/Hora | Loja | Tipo | Mês Ref. | Nº Requisição | Nº OC | Responsável | Ação.

3.11 Exibição quando não houver identificador

Quando o número da Requisição ou da OC ainda não estiver disponível, a respectiva coluna deverá seguir o padrão visual já utilizado na tela para ausência de informação, exibindo traço (—) até que o identificador seja gravado.

3.12 Tratamento de falha parcial e prevenção de duplicidade

Caso a Requisição seja criada com sucesso e a criação da OC apresente falha, o número da Requisição já gerada deverá ser preservado. Em eventual reprocessamento, o sistema deverá reutilizar essa Requisição para tentar criar somente a OC, evitando a geração de Requisições duplicadas para a mesma conta. Caso a criação da Requisição falhe, a OC não deverá ser criada.

3.13 Usuário de integração e perfis do Oracle

O usuário técnico utilizado pela integração deverá possuir as permissões necessárias para atuar como requisitante e comprador no Oracle, contemplando tanto a criação da Requisição quanto a criação da OC. A ausência de permissão deverá impedir o processamento e gerar erro rastreável.

3.14 Multa/Juros e solicitação de verba

Quando a conta possuir Multa/Juros e houver necessidade de disponibilização de verba, a Requisição criada automaticamente deverá fornecer o número necessário para que a área responsável faça a solicitação ao Financeiro. Nesta primeira fase, essa comunicação com o Financeiro permanece manual.

3.15 Auditoria e rastreabilidade

O processo deverá registrar, no mínimo, conta de origem, loja, data/hora do processamento, usuário responsável pela aprovação, número da Requisição, número da OC e resultado da integração. Em caso de erro, deverá ser possível identificar em qual etapa ocorreu a falha.

▌ 4. FORA DA CUSTOMIZAÇÃO

Automatização do envio de e-mail ou solicitação de verba ao Financeiro para contas com Multa/Juros. Essa evolução poderá ser tratada em uma segunda fase.

Alterações no processo de provisionamento, aprovação ou liberação de verba realizado pelo Financeiro no Oracle.

Alterações nas regras atuais de envio, validação e aprovação da conta antes da integração com o Oracle.

Redesenho completo da tela Histórico de Contas; nesta entrega, a alteração visual prevista é a inclusão da coluna “Nº Requisição”.

Alterações funcionais no Oracle fora das integrações necessárias para criação e vínculo entre Requisição e OC.

▌ 5. CUSTOS

Em desenvolvimento interno.

▌ 6. ESCOPO

A entrega contempla as seguintes frentes funcionais:

Integração do Portal Conexão com o Oracle para criação automática da Requisição após a aprovação da conta.

Criação da Requisição para todas as categorias atualmente tratadas no Envio de Contas: Consumo, Taxa de Lixo e Multa/Juros.

Criação automática da OC a partir da Requisição gerada, mantendo o vínculo entre os documentos.

Persistência do número da Requisição e do número da OC no registro da conta.

Inclusão do Nº Requisição na tela Histórico de Contas.

Tratamento de falhas de integração de forma a evitar duplicidade de documentos e manter rastreabilidade.

6.1 Tela atual - Histórico de Contas

6.2 Estrutura proposta da grade

| Data/Hora | Loja | Tipo | Mês Ref. | Nº Requisição | Nº OC | Responsável | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/09 14:15 | 215 | Consumo | 09/2026 | REQ001234 | OC00293430 | Usuário responsável | ↓ |

▌ 7. TEMPO DE DESENVOLVIMENTO

Em levantamento.

▌ 8. RESTRIÇÕES

Dependência da disponibilidade e estabilidade das integrações/serviços do Oracle utilizados para criação de Requisição e OC.

O usuário técnico da integração deve possuir perfis e permissões compatíveis com as funções de requisitante e comprador.

Os códigos de itens, centros de custo e demais parâmetros necessários à criação da Requisição devem estar cadastrados e válidos no Oracle.

A primeira fase não automatiza a solicitação de verba ao Financeiro; quando necessária, a área continuará utilizando o número da Requisição para executar esse contato manualmente.

A criação da OC deve utilizar a Requisição específica da conta processada, não sendo permitido vínculo por similaridade de valor ou categoria.

▌ 9. RISCOS

Falha parcial de integração: a Requisição pode ser criada e a OC falhar. O tratamento deve preservar o número já criado e evitar duplicidade em reprocessamentos.

Mapeamento incorreto de linhas: códigos ou valores incorretos podem gerar Requisições/OCs divergentes da composição real da conta.

Permissão do usuário técnico: ausência do perfil de requisitante ou comprador pode interromper o processamento automático.

Indisponibilidade do Oracle: falhas ou timeouts podem atrasar a gravação dos identificadores no Conexão.

Rastreabilidade: a não persistência correta dos dois números pode dificultar suporte, auditoria e conciliação do processo.

Dependência do processo manual de verba: para Multa/Juros, a liberação de verba continuará dependente da atuação do Financeiro nesta fase.

▌ 10. APROVAÇÕES

| Responsável | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Giulyana Amorim Barbosa Costa |  |  |
| Maria Isabella Roque Lombardi |  |  |
| Diego Aoki |  |  |
| Ozéias Tavares |  |  |