Este documento formaliza o início do projeto de Automação de Faturas nas Concessionárias, consolidando objetivo, escopo, requisitos, premissas, restrições e impactos conhecidos até o momento.

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

| Nome do Projeto: | Automação de Faturas nas Concessionárias |
| --- | --- |
| Solicitante / Área de Negócio: | Gestão Imobiliária |
| Data da Solicitação: | 28/09/2026 |
| Versão do Documento: | 1.0 |

Seção 1: Visão Geral do Projeto

1.1. Objetivo do Projeto

Automatizar a obtenção e a entrada das faturas de energia das lojas do Grupo Avenida no Portal Conexão, reduzindo atividades manuais de acesso aos portais das concessionárias. A solução deverá executar em agenda parametrizável, acessar os portais aplicáveis a cada loja, localizar a fatura válida, evitar duplicidades, realizar o download e efetuar automaticamente o upload no módulo Envio de Contas. Após essa etapa, a fatura seguirá o fluxo já existente de leitura pela IA e validação manual da Gestão Imobiliária.

1.2. Justificativa e Problema de Negócio

Atualmente, a equipe precisa acessar manualmente diferentes portais de concessionárias, autenticar-se com as credenciais de cada unidade, localizar a fatura, baixar o documento e posteriormente fazer o upload no Portal Conexão. A atividade é recorrente, operacional e sujeita a falhas por credenciais expiradas, indisponibilidade de sites, mudanças de autenticação e atrasos no tratamento das contas.

A automação reduz esse trabalho repetitivo, antecipa a entrada das faturas no fluxo interno e cria rastreabilidade das lojas processadas e não processadas. O projeto é relevante especialmente pela quantidade de unidades e pela diversidade de portais/variações regionais existentes.

Seção 1: Visão Geral do Projeto (continuação)

1.3. Benefícios Esperados e Impacto Econômico

| Categoria | X | Descrição do Impacto | Estimativa Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Ganho de Produtividade | X | Automação do acesso, captura e upload de faturas, reduzindo esforço operacional recorrente. | Em levantamento |
| Mitigação de Riscos/Perdas | X | Redução do risco de atraso por esquecimento, falha manual ou indisponibilidade pontual de portais. | Em levantamento |
| Redução de Custo |  | Possível redução de horas operacionais dedicadas ao processo. | A mensurar |
| Sem Impacto Econômico Direto |  | Melhoria de rastreabilidade e padronização. | N/A |

1.4. Escopo Principal (O que ESTÁ incluído)

Agenda recorrente e parametrizável, inicialmente configurada para os dias 05, 15 e 25.

Processamento das faturas de energia das lojas configuradas.

Automação dos portais EDP, Energisa, Equatorial e Neoenergia e suas variações regionais.

Consulta de base com loja, concessionária/site, CNPJ, unidade consumidora e dados de acesso.

Controle de duplicidade utilizando Site/Concessionária + Loja + CNPJ + Data de Geração.

Download da fatura e upload automático no Envio de Contas do Portal Conexão.

Uso do processo de leitura por IA já existente após o upload.

Tela de acompanhamento das execuções e relatório das lojas não processadas.

Registro dos quatro resultados funcionais: sucesso, sem nova fatura, falha de acesso e erro de processamento.

1.5. Escopo Negativo (O que NÃO ESTÁ incluído)

Automação da conferência/aprovação após leitura da IA.

Automação do fluxo até o Oracle nesta primeira entrega.

Contas diferentes de energia.

Alterações no motor de IA já existente.

Alertas automáticos por e-mail/SMS como requisito obrigatório desta fase.

Seção 1: Visão Geral do Projeto (continuação)

1.6. Stakeholders (Partes Interessadas)

| Nome / Grupo | Área/Empresa | Papel no Projeto |
| --- | --- | --- |
| Gestão Imobiliária | Grupo Avenida | Solicitante, dona do processo e usuária-chave |
| Tecnologia da Informação | Grupo Avenida | Desenvolvimento, integração e sustentação |
| Arquitetura | Grupo Avenida | Validação de solução, segurança e padrões técnicos |
| Concessionárias de Energia | Externo | Sistemas externos consumidos pela automação |

Seção 2: Requisitos, Premissas e Restrições

2.1. Requisitos de Negócio

1. Permitir configuração recorrente dos dias em que o robô deverá executar, sem alteração de código.

2. Processar somente lojas ativas e cadastradas para o fluxo.

3. Acessar automaticamente os portais das concessionárias definidas no escopo.

4. Localizar a fatura de energia aplicável a cada loja/unidade consumidora.

5. Impedir duplicidade pela combinação Site/Concessionária + Loja + CNPJ + Data de Geração.

6. Realizar o download do documento e o upload automático no Envio de Contas.

7. Encaminhar a fatura ao processo de leitura por IA já existente.

8. Registrar resultado e motivo da execução por loja.

9. Gerar ao final de cada execução um consolidado e destacar as lojas que não puderam ser acessadas/processadas.

10. Disponibilizar tela de acompanhamento com histórico das execuções e, quando possível, acesso ao documento enviado.

Seção 2: Requisitos, Premissas e Restrições (continuação)

2.2. Premissas

A Gestão Imobiliária manterá a relação de lojas e dados cadastrais necessários ao acesso atualizados.

Os portais das concessionárias permanecerão acessíveis e permitirão obtenção da fatura conforme suas regras vigentes.

O Portal Conexão e o processo de leitura por IA continuarão disponíveis para receber os documentos capturados.

A automação poderá tentar novamente lojas com falha em execuções posteriores.

Credenciais serão armazenadas em mecanismo seguro definido pela solução técnica.

2.3. Restrições

Prazo: Em levantamento.

Orçamento: Em levantamento.

Tecnologia: Integração com múltiplos portais externos, com métodos de autenticação distintos; tecnologias e arquitetura definitiva ainda serão definidas.

Segurança: Credenciais não poderão ser expostas em logs, arquivos abertos ou mensagens; armazenamento seguro obrigatório.

Portais externos: CAPTCHA, MFA e mudanças de layout podem limitar ou interromper a automação.

Outras: O horário inicial das execuções ainda será definido; os dias serão parametrizáveis.

Seção 3: Análise de Impacto Organizacional

3.1. Impacto em Áreas e Pessoas

| Área(s) Impactada(s) | Volume de Pessoas | Criticidade |
| --- | --- | --- |
| Gestão Imobiliária | Não informado | A validar - principal área usuária |
| Tecnologia da Informação | Equipe do projeto/sustentação | A validar |
| Arquitetura / Segurança | Conforme necessidade | A validar |

3.2. Impacto em Processos e Sistemas

Processos: o processo manual de consulta aos portais, download das faturas e upload no Conexão será substituído pela automação. A validação da fatura após a IA e a continuidade até o Oracle permanecerão inalteradas nesta fase.

Sistemas: portais externos das concessionárias EDP, Energisa, Equatorial e Neoenergia; Portal Conexão - módulo Envio de Contas; processo de leitura por IA já existente; componente de automação/agendamento a ser definido tecnicamente.

Seção 4: Análise Crítica de TI

4.1. Análise de Viabilidade e Complexidade Técnica

Análise preliminar: o projeto é tecnicamente viável, porém possui complexidade relevante por depender de múltiplos portais externos, diferentes mecanismos de autenticação, eventual MFA/CAPTCHA, segurança de credenciais, prevenção de duplicidade e necessidade de observabilidade do processamento. A solução deverá ser modular para reduzir impacto quando uma concessionária alterar seu portal.

Seção 4: Análise Crítica de TI (continuação)

4.2. Riscos Técnicos Identificados

Mudança de layout, URL ou fluxo de autenticação das concessionárias.

Credenciais expiradas/inválidas e mecanismos de MFA/CAPTCHA não automatizáveis.

Falha de duplicidade levando a upload repetido.

Falha parcial entre download e upload no Portal Conexão.

Exposição de credenciais em armazenamento ou logs inadequados.

Crescimento do volume de lojas elevando o tempo total da rotina.

4.3. Recomendações Iniciais de TI

Implementar conectores/adaptadores independentes por concessionária/portal.

Manter agenda e base operacional parametrizadas, sem dependência de código para alterações rotineiras.

Adotar controle idempotente de duplicidade antes do upload.

Centralizar logs e métricas por execução/loja, sem registrar segredos.

Preferir, na tela de acompanhamento, link para o documento já armazenado no Envio de Contas em vez de duplicar o arquivo.

Definir com Arquitetura/Segurança o cofre/repositório de credenciais e tratamento possível para MFA.

4.4. Parecer de TI

| Parecer | Justificativa |
| --- | --- |
| [ ] Aprovado | Parecer formal pendente de avaliação da equipe de TI. |
| [ ] Aprovado com Ressalvas | A utilizar caso a avaliação identifique condições técnicas obrigatórias. |
| [ ] Reprovado | A utilizar somente em caso de inviabilidade técnica formalmente identificada. |

Seção 5: Definição de Arquitetura

5.1. Resumo da Solução Proposta

Tipo de Solução: Automação / Desenvolvimento interno - proposta inicial, sujeita à validação de Arquitetura.

Plataforma e Tecnologias: A definir pela Arquitetura e equipe técnica.

Modelo de Integração: Automação dos portais externos e integração com o Portal Conexão; uso de API quando disponível ou automação de interface quando necessária, conforme decisão técnica.

Infraestrutura: A definir.

Credenciais: Armazenamento seguro obrigatório; solução/cofre a definir com Arquitetura e Segurança.

5.2. Parecer de Arquitetura

| Parecer | Justificativa |
| --- | --- |
| [ ] Aprovado | Parecer formal pendente de definição da arquitetura da solução. |
| [ ] Aprovado com Ressalvas |  |
| [ ] Reprovado |  |

Seção 6: Aprovações

As assinaturas abaixo formalizam a aprovação do Termo de Abertura e o início do planejamento detalhado do projeto.

| Nome | Papel | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patrocinador do Projeto |  |  |
|  | Líder da Área de Negócio |  |  |
|  | Líder de TI |  |  |
|  | Arquiteto Responsável |  |  |