Histórico de Revisões

| Revisão | Data | Autor | Principais Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08/09/2026 | Ozéias Tavares | Criação do Documento |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	1

2.	FLUXOGRAMA	1

3.	REGRAS	2

4.	FORA DA CUSTOMIZAÇÃO	4

5.	CUSTOS	4

6.	ESCOPO	5

7.	TEMPO DE DESENVOLVIMENTO	5

8.	RESTRIÇÕES	5

9.	RISCOS	5

10.	APROVAÇÕES	6

# OBJETIVO

Evoluir o Motor de Descontos do Portal Retaguarda para permitir que uma promoção seja direcionada somente a determinadas grades de um produto, considerando características como cor e tamanho.

Atualmente, as campanhas são vinculadas ao código principal do item, fazendo com que todas as suas variações sejam consideradas pela promoção. Com a melhoria, será possível, por exemplo, aplicar um desconto somente na camiseta amarela tamanho M, mantendo as demais cores e tamanhos fora da campanha.

O projeto não tem como objetivo alterar ou remarcar o preço do produto. O preço cadastrado permanece o mesmo. A nova funcionalidade permitirá apenas que o VAR aplique o desconto promocional configurado quando a grade vendida estiver vinculada a uma campanha ativa.

# FLUXOGRAMA

O fluxo esperado será:

- O usuário acessa o Motor de Descontos / Gestão de Promoções no Portal Retaguarda.

- Realiza normalmente o cadastro da campanha.

- Informa o produto participante da promoção.

- Quando aplicável, seleciona as grades específicas que participarão da campanha, considerando cor e/ou tamanho.

- A campanha é disponibilizada para o VAR conforme o processo já utilizado atualmente.

- Durante a venda, o VAR identifica o item e sua respectiva grade.

- O sistema verifica se aquela combinação está contemplada em uma campanha ativa.

- Caso esteja, o desconto configurado é aplicado.

- Caso não esteja, o produto é vendido normalmente, sem o desconto daquela campanha.

# REGRAS

3.1 Cadastro por produto completo

O funcionamento atual deverá ser mantido.

O usuário continuará podendo cadastrar uma promoção para o produto completo, fazendo com que todas as grades vinculadas ao item sejam elegíveis à campanha.

3.2 Cadastro por grade

O Motor de Descontos deverá permitir que o usuário determine quais grades de um produto participarão da promoção.

A seleção poderá considerar combinações de:

- Cor;

- Tamanho;

- Cor + tamanho.

Exemplo:

- Produto: Camiseta Básica

- Promoção: 10% de desconto

As demais grades do mesmo produto não deverão receber o desconto.

3.3 Identificação do produto e da grade

O código principal do item continuará sendo utilizado como referência do produto.

As informações adicionais de cor e tamanho serão utilizadas pelo Motor de Descontos e pelo VAR para identificar qual grade está sendo vendida.

A estrutura discutida tecnicamente considera:

Código principal + código de cor + código de tamanho.

A alteração não deverá modificar a forma atual de controle fiscal ou de estoque do produto.

3.4 Aplicação do desconto

Ao realizar a bipagem do produto no caixa, o VAR deverá verificar as campanhas vigentes.

Quando a campanha estiver configurada para atuar em nível de grade, o sistema deverá validar:

Produto + Cor + Tamanho

Caso a grade esteja cadastrada na campanha, deverá ser aplicado o desconto definido.

Caso a grade não esteja cadastrada, nenhum desconto referente àquela campanha deverá ser aplicado.

3.5 Preço do produto

A funcionalidade não deverá realizar alteração do preço cadastrado do produto.

Exemplo:

- Preço normal: R$ 100,00

- Campanha: 20% de desconto

O preço do produto permanece R$ 100,00.

No momento da venda, caso a grade seja elegível à promoção, o VAR aplica o desconto correspondente.

Essa regra diferencia o projeto de processos de remarcação ou alteração de preço, que continuam sendo tratados pelos processos atualmente existentes no Logix.

3.6 Mecânicas existentes

A implementação deverá aproveitar o funcionamento já existente do Motor de Descontos.

O projeto não tem como objetivo recriar as regras de cálculo das campanhas existentes.

A evolução deverá ocorrer principalmente na definição de quais grades participam da campanha.

3.7 Cadastro das grades

Tecnicamente, deverá existir uma forma de relacionar à campanha as grades participantes.

Na discussão técnica foi levantada a possibilidade de utilização de uma estrutura/tabela filha vinculada à campanha, contendo as combinações de cor e tamanho elegíveis.

A implementação definitiva dessa estrutura deverá seguir a definição da equipe de desenvolvimento.

3.8 Seleção de lojas

A possibilidade de direcionar uma campanha para lojas específicas não é requisito obrigatório deste projeto.

O tema foi levantado como possibilidade durante as discussões, porém ficou condicionado à análise de viabilidade técnica.

Portanto, o atendimento do objetivo principal do projeto não depende da implementação de seleção de lojas.

# FORA DA CUSTOMIZAÇÃO

Não fazem parte desta customização:

- alteração ou remarcação do preço cadastrado do produto;

- mudança da estrutura fiscal dos produtos;

- alteração do controle de estoque;

- reformulação do cadastro de produtos no Logix;

- alteração da hierarquia atual de produtos;

- criação de novas mecânicas promocionais que não estejam relacionadas ao objetivo do projeto.

# CUSTOS

Em desenvolvimento interno.

# ESCOPO

O escopo contempla principalmente:

Portal Retaguarda / Motor de Descontos

- permitir o cadastro de campanhas considerando grades específicas;

- permitir relacionar cor e tamanho à campanha.

VAR

- identificar a grade do item no momento da venda;

- consultar sua participação na campanha;

- aplicar o desconto somente quando a grade for elegível.

# TEMPO DE DESENVOLVIMENTO

Em levantamento

# RESTRIÇÕES

- O projeto deverá respeitar a estrutura atual de cadastro dos produtos.

- Não deverá alterar a forma de controle fiscal e de estoque do item.

- A aplicação do desconto depende da correta identificação da grade no VAR.

- A distribuição das informações das campanhas para as lojas deverá respeitar a arquitetura atualmente utilizada pelo Motor de Descontos.

# RISCOS

- Cadastro incorreto de uma grade poderá fazer com que o desconto seja aplicado ou deixe de ser aplicado indevidamente.

- Campanhas com grande quantidade de produtos e grades podem aumentar o volume de parametrizações.

- A solução possui dependência de alteração e publicação de nova versão do VAR.

- A implementação deve garantir que a nova regra não interfira no funcionamento das campanhas existentes.

# APROVAÇÕES

| Responsável | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Diego Aoki |  |  |
| Luiz Spineli |  |  |
| Ozéias Tavares |  |  |