| Projeto – Mecânica de Desconto nível SKU |  |
| --- | --- |
| Equipe: Central Planning/Compras | Data: 15/07 |

- I – Produto do Projeto

Implementação de funcionalidade no sistema [Motor de Descontos] que permita a execução de ações comerciais (L3P2 – Na compra de 1º peça, 2º peça com X de desconto) em nível de SKU, e não apenas em nível de código/produto agregado.

- II – Objetivo do Projeto

Viabilizar a segmentação de ações comerciais por cor ou tamanho, dentro de um mesmo código de produto, permitindo que as decisões comerciais sejam aplicadas exclusivamente aos SKU’s que efetivamente necessitam da ação, sem impactar as demais variações do mesmo código.

- III – Descrição do Projeto – Justificativa

Atualmente, o sistema replica automaticamente qualquer ação comercial para todas as cores ou tamanho vinculadas a um mesmo código de produto, não havendo granularidade para atuação em nível de SKU individual. Como exemplo, um produto com 10 variações de cor que necessita de ação apenas na cor vermelha acaba tendo a ação estendida às demais 9 cores, mesmo que estas não apresentem a mesma necessidade (baixo giro, excesso de estoque, etc.).

Essa limitação gera perda financeira, uma vez que cores com performance de venda saudável acabam recebendo ações desnecessárias (ex: descontos), reduzindo margem sem justificativa comercial. A melhoria permitirá maior precisão na tomada de decisão, preservando margem nas cores que não demandam intervenção.

- IV – Premissas Iniciais

-   O sistema já possui o cadastro de produtos de forma agrupada, sendo necessário apenas viabilizar a execução de ações nesse nível de granularidade.

- TI serão envolvidos para validar viabilidade técnica e impactos em cadastro/integração.

- A funcionalidade deverá manter a opção de ação em nível de código completo (todas as cores/tamanho) para os casos em que essa aplicação ainda for necessária.

- Não haverá impacto em processos de precificação já vigentes, apenas ampliação da granularidade de aplicação.

- V – Restrições Iniciais

- Atualmente, não é simples visualizar o código de SKU para essas tomadas de decisões. Precisamos de uma visão para facilitar o cadastro desses códigos.

- VI – Riscos Iniciais

- Mesmo ponto das restrições iniciais.

- VII – Análise Inicial de Impacto Organizacional

- Escopo de Impacto (áreas): Compras e Planejamento
b. Volume de Pessoas Impactadas: Não mensurável
c. Criticidade da Área Impactada: Operação crítica
d. Alteração de Processo e/ou Sistema: Sim
e. Aderência a Auditoria / Compliance: Não
f. Risco de Rejeição / Resistência: Não